VIANOVA

IA

Plan de Trabajo — Mayo 2026

Revision de avances: martes 19 de mayo de 2026

Documento interno — Confidencial

Este documento organiza el plan de trabajo del equipo ViaNovaIA para el sprint de mayo 2026. Incluye asignaciones por area, check-lists tecnicas avanzadas y el roadmap de versiones del producto.

# 1. Estructura del Equipo

El proyecto se divide en dos celulas de trabajo paralelas: Frontend/Calidad y Backend/Seguridad.

## 1.1 Celula Frontend y Calidad

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Abel Ramirez | Lider de Celula | Coordinacion, revision de relaciones entre usuarios, red social |
| Juan Penagos | Desarrollador | Pruebas de funciones entre usuarios, carga de ubicaciones reales |
| Edwin Esquivel | Desarrollador | Carga de assets (360, 3D, video), check-list de calidad, reporte de errores |

## 1.2 Celula Backend y Seguridad

| Nombre | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Juan Bustos | Lider de Celula | Distribucion de tareas, optimizacion de arquitectura, pentesting |
| Joseph Aguirre | Desarrollador | Seguridad (CORS, cookies, cifrado), pagos, encriptacion de comunicaciones |
| Jose Correa | Desarrollador | Backend condensado, chatbot, base de datos, Docker, despliegue |

# 2. Frontend, UX y Calidad

Objetivo: Garantizar que cada flujo de usuario funcione correctamente en todos los roles y dispositivos antes de la revision del 19 de mayo.

## 2.1 Funcionalidades de Red Social

Implementar y probar un sistema de red social con formato moderno (similar a Instagram, TikTok o Facebook), que mantenga el engagement de los usuarios dentro de la plataforma.

CHECK-LIST 2.1 — Red Social y Perfiles

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Crear perfiles de usuario: foto, bio, historial de actividad | Abel / Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Validar relaciones entre usuarios: seguir, bloquear, reportar | Abel | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Chat entre usuarios: mensajeria directa en tiempo real | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Feed de publicaciones: scroll infinito, like, comentario, compartir | Abel / Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Subida de imagenes en publicaciones (JPG, PNG, WEBP) | Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Subida de videos en publicaciones | Edwin | ⬜ Pendiente | Media |
| 7 | Subida de imagenes 360 grados en publicaciones y perfiles | Edwin | ⬜ Pendiente | Media |
| 8 | Visualizacion de elementos 3D en interiores | Edwin | ⬜ Pendiente | Media |
| 9 | Sistema de reseñas y calificacion por estrellas | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 10 | Notificaciones en tiempo real (likes, comentarios, nuevos seguidores) | Abel | ⬜ Pendiente | Alta |
| 11 | Historial y eliminacion de publicaciones propias | Juan P. | ⬜ Pendiente | Media |
| 12 | Visualizacion responsiva en movil, tablet y escritorio | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |

## 2.2 Funciones entre Tipos de Usuario

Probar todas las interacciones entre los roles existentes en la plataforma (cliente, taxista, empresario, administrador, etc.).

CHECK-LIST 2.2 — Flujos entre Roles

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliente solicita taxi: formulario, parametros, confirmacion | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Taxista recibe solicitud con todos los parametros (origen, destino, tarifa) | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Taxista acepta/rechaza solicitud; cliente ve cambio de estado en tiempo real | Abel | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Seguimiento de viaje en mapa con ubicacion GPS | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Calificacion mutua al finalizar el servicio | Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Probar flujo con cada tipo de relacion y combinacion de roles existentes | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 7 | Mensajeria entre cliente y conductor durante el viaje | Juan P. | ⬜ Pendiente | Media |
| 8 | Historial de viajes por usuario | Edwin | ⬜ Pendiente | Media |

## 2.3 Carga de Ubicaciones Reales

Cargar ubicaciones reales en Neiva, Bogota y al menos 5 capitales adicionales. Minimo 3-5 ubicaciones por usuario en cada ciudad.

CHECK-LIST 2.3 — Datos Geograficos

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Seed de ubicaciones reales en Neiva (min. 5 puntos de interes) | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Seed de ubicaciones reales en Bogota (min. 5 puntos de interes) | Juan P. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Seed en 5 capitales adicionales: Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga | Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Asignar min. 3 ubicaciones por usuario en cada ciudad cubierta | Abel | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Validar que los mapas rendericen correctamente en cada ciudad | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Probar autocompletado de direcciones con API de mapas | Juan P. | ⬜ Pendiente | Media |

## 2.4 Reajustes Visuales y de Calidad

CHECK-LIST 2.4 — UI/UX y Correccion de Errores

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revision integral: recorrer cada pantalla en cada tipo de usuario | Abel | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Identificar y documentar errores visuales (alineacion, colores, fuentes) | Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Limitar tamano maximo de archivos (imagenes, video, 3D) | Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Definir y aplicar formatos permitidos: PNG, JPG, WEBP, MP4, GLB | Edwin | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Generar documento de cambios cada vez que se modifique la base de datos | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Reportar elementos que requieren optimizacion de rendimiento | Todos | ⬜ Pendiente | Media |
| 7 | Verificar consistencia de estilos globales (design system) | Abel | ⬜ Pendiente | Media |
| 8 | Probar tiempos de carga en conexion 4G simulada | Edwin | ⬜ Pendiente | Media |
| 9 | Revisar accesibilidad basica: contraste, tamano de texto, alt en imagenes | Edwin | ⬜ Pendiente | Baja |

# 3. Backend, Seguridad y Arquitectura

Objetivo: Consolidar, optimizar y blindar el backend antes de la fase de produccion. Juan Bustos lidera la distribucion de tareas en esta celula.

## 3.1 Optimizacion de Arquitectura

CHECK-LIST 3.1 — Codigo y Arquitectura

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revision de errores de sintaxis en todo el backend | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Condensar y refactorizar modulos redundantes | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Optimizar libreria WebGL (configuracion, shaders, rendimiento) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Media |
| 4 | Implementar ScrollTrigger (GSAP) en pestanas y perfiles premium | Jose C. | ⬜ Pendiente | Media |
| 5 | Revisar y optimizar queries N+1 en la base de datos | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Implementar cache (Redis o similar) en endpoints de alta demanda | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |
| 7 | Pruebas de carga en entorno local, Vercel y servidor de prueba | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 8 | Documentar estructura del backend actualizada (diagrama de arquitectura) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |

## 3.2 Seguridad

Aplicar hardening de seguridad ante pentesting, eliminando vulnerabilidades conocidas y estableciendo politicas robustas de autenticacion y sesiones.

CHECK-LIST 3.2 — Seguridad Tecnica

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eliminar tokens de acceso (JWT en URL/LocalStorage) y migrar a cookies HTTPOnly + SameSite | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Configurar CORS con lista blanca de dominios permitidos | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Implementar CSP (Content Security Policy) en headers HTTP | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Agregar rate limiting en endpoints criticos (login, registro, pagos) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Sanitizacion y validacion de inputs para prevenir XSS e inyeccion SQL | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Habilitar HTTPS en todos los entornos; HSTS en produccion | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 7 | Ocultar informacion sensible en respuestas de API (stack traces, versiones) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 8 | Auditoria de dependencias (npm audit / Snyk); actualizar paquetes criticos | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 9 | Prueba de penetracion basica: OWASP Top 10 | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 10 | Clasificar y documentar nivel de seguridad alcanzado por modulo | Todos | ⬜ Pendiente | Media |

## 3.3 Autenticacion y Sesiones

CHECK-LIST 3.3 — Autenticacion

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cifrar sesion de usuario con tokens seguros (refresh token rotation) | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Implementar autenticacion de dos factores (2FA) opcional para usuarios | Joseph | ⬜ Pendiente | Media |
| 3 | Expirar sesiones inactivas despues de X minutos configurables | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Registro de intentos fallidos de login y bloqueo temporal | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Recuperacion segura de contrasena (token de un uso, expira en 15 min) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |

## 3.4 Metodos de Pago

CHECK-LIST 3.4 — Integracion de Pagos

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integrar PSE para pagos bancarios en Colombia | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Integrar pago en efectivo con confirmacion manual del conductor | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Cifrado de datos de pago con AES-256 o estandar PCI DSS | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Webhook para confirmacion de transacciones (reintentos automaticos) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Panel de historial de transacciones por usuario | Jose C. | ⬜ Pendiente | Media |
| 6 | Emision de facturas o recibos electronicos por servicio | Jose C. | ⬜ Pendiente | Media |

## 3.5 Chatbot e IA

CHECK-LIST 3.5 — Chatbot

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vincular chatbot exclusivamente a la base de datos interna (sin fuentes externas) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Definir y limitar el contexto del chatbot (datos de la plataforma unicamente) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Pruebas de respuestas: verificar que no filtre datos de otros usuarios | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Implementar funcion de chatbot premium con capacidades avanzadas (v12.0) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Baja |
| 5 | Registro de conversaciones con cifrado para auditoria interna | Joseph | ⬜ Pendiente | Media |

## 3.6 Comunicaciones Encriptadas

CHECK-LIST 3.6 — Mensajeria Segura

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar cifrado de extremo a extremo (E2EE) en mensajeria entre usuarios | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Alojamiento de copias de seguridad cifradas con Google Cloud Backup | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Definir politica de retencion de mensajes (cuanto tiempo se guardan) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |
| 4 | Notificar al usuario cuando sus mensajes son respaldados o eliminados | Jose C. | ⬜ Pendiente | Baja |

## 3.7 Sistema Premium, Anuncios y E-commerce

CHECK-LIST 3.7 — Monetizacion

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar planes premium con acceso diferenciado por nivel | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Integracion de sistema de anuncios propio (no Meta, no Google) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Descuentos y codigos promocionales para usuarios con membresia activa | Jose C. | ⬜ Pendiente | Media |
| 4 | Correos automaticos: bienvenida, confirmacion, recordatorios, ofertas | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |
| 5 | Modulo de e-commerce: inventario, productos, panel de administrador (v10.0) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Baja |
| 6 | Rol de empresario y empleado en el modulo de negocio (v10.0) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Baja |
| 7 | Seed para clientes normales via codigo; pipeline para clientes avanzados | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |

## 3.8 Legal, Privacidad y Compliance

CHECK-LIST 3.8 — Legal

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redactar documento de Politicas de Privacidad acorde a GDPR y ley colombiana 1581 | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Revision legal del proyecto frente a restricciones internacionales de operacion | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Incluir flujo de aceptacion de terminos y condiciones en el registro | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 4 | Implementar solicitud de eliminacion de cuenta y datos (derecho al olvido) | Joseph | ⬜ Pendiente | Media |
| 5 | Documentar el cumplimiento legal alcanzado y los pendientes restantes | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |

## 3.9 DevOps y Despliegue

CHECK-LIST 3.9 — Infraestructura

| # | Tarea / Verificación | Responsable | Estado | Prio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pruebas de estres de backend en local, Vercel y servidor dedicado | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |
| 2 | Containerizar la aplicacion con Docker (Dockerfile + docker-compose) | Jose C. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 3 | Configurar CI/CD con GitHub Actions u equivalente | Juan B. | ⬜ Pendiente | Media |
| 4 | Adquirir y configurar hosting en Hostinger (2 anios) | Juan B. | ⬜ Pendiente | Alta |
| 5 | Variables de entorno: .env protegido, secretos en vault (no en repositorio) | Joseph | ⬜ Pendiente | Alta |
| 6 | Pruebas de regresion completas: backend + frontend + base de datos | Todos | ⬜ Pendiente | Alta |

# 4. Roadmap de Versiones

A continuacion se registran las versiones planificadas del producto con su alcance y estado actual:

| Version | Descripcion | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| v8.0 | Estado actual: red social, taxi, ubicaciones reales, chat basico | Equipo completo | En prueba |
| v9.0 | Seguridad hardened, CORS, cookies, E2EE, PSE, Docker, despliegue en Hostinger | Backend | En desarrollo |
| v10.0 | E-commerce: inventario, productos, panel admin, roles empresario/empleado (ViaNovaIA Business) | Backend | Planificado |
| v12.0 | Chatbots premium avanzados, red social con herramientas de IA integradas | Backend | Planificado |

Nota estrategica: Si el proyecto no se comercializa externamente, el equipo puede operarlo directamente como negocio propio. El valor estimado del proyecto final supera los 150 millones de pesos.

# 5. Notas y Acuerdos del Equipo

## 5.1 Gestion de Base de Datos

- Siempre que se modifique el esquema de la base de datos, generar un documento de cambios versionado.

- Si el acceso a ViaNova solicita un codigo de autorizacion, consultarlo directamente con Jose Correa.

## 5.2 Reutilizacion de Artefactos

- La check-list de frontend generada en este sprint sera reutilizada en BioSmart y Ecoguardian.

- Los responsables de esa revision seran Edwin Esquivel, Joseph Aguirre y Juan Penagos, quienes aun no han trabajado en esos proyectos.

## 5.3 Consideraciones Generales

- Todo el equipo debe aportar activamente. La carga de trabajo es significativa y requiere colaboracion total.

- Juan Bustos es el responsable de distribuir y priorizar las tareas de backend entre los miembros de su celula.

- Reportar cualquier hallazgo no contemplado en este documento; el proyecto es lo suficientemente grande para que escapen detalles.

— Fin del documento —